黔水保函〔2022〕141号

省水利厅关于贵州百里杜鹃大水乡大安煤矿（兼并重组）水土保持方案的批复

贵州楷毅煤业有限责任公司：

你公司《关于审批〈贵州楷毅煤业有限责任公司贵州百里杜鹃大水乡大安煤矿（兼并重组）项目水土保持方案报告书〉的申请》收悉。中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司对该项目水土保持方案报告书进行了技术评审，基本同意技术评审意见，现批复如下：

一、项目基本情况

贵州百里杜鹃大水乡大安煤矿（兼并重组）位于毕节市百里杜鹃管理区大水乡炉山村。本项目兼并重组方案：保留贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃大水乡大安煤矿，关闭贵州亿盛达矿业有限公司惠水县打引煤矿。兼并重组方案批复后，煤矿法人由“贵州黔宜能源集团有限公司”变更为“贵州楷毅煤业有限责任公司”。兼并重组前：省水利厅以“黔水保〔2009〕196号”对大方县大水乡大安煤矿水土保持方案予以批复，已缴纳水土保持补偿费，未开展水土保持设施验收；惠水县打引煤矿未编报水土保持方案，经专家现场调查，已满足水土保持要求。兼并重组后：大安煤矿（兼并重组）生产规模为30万吨/年，主要由办公生活区、生产及辅助生产区、矸石周转场区、新建连接道路区、废弃场地区、附属系统区组成，总占地面积18.19公顷（新增占地9.69公顷），其中：永久占地13.41公顷、临时占地4.78公顷。工程建设开挖土石方1.50万立方米（含表土剥离0.75万立方米），回填土石方4.71万立方米（含表土回覆0.75万立方米、矸石3.21万立方米）；生产运行期产生的矸石综合利用。项目建设总投资16840.05万元，其中土建投资2107.39万元，总工期为11个月，预计2022年9月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价结论。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围面积为18.19公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

- （四）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率90％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意建设期水土保持总投资为382.35万元(主体已列281.84万元、方案新增100.51万元)。其中：工程措施285.14万元，植物措施8.41万元，监测措施12.11万元，临时措施0.18万元，独立费用42.62万元，基本预备费3.32万元，水土保持补偿费30.57万元（已缴纳18.94万元、还需缴纳11.63万元）。

三、生产建设单位在项目生产建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案,做好水土保持措施后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离与保护利用。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间造成的水土流失。

（三）产生的煤矸石运至方案确定的矸石周转场堆放，并及时做好综合利用。

（四）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（五）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州水土保持大数据平台（http://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（六）切做好水土保持工程监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目还需缴纳建设期水土保持补偿费11.63万元，应于批复送达后15日内一次性缴纳；开采期水土保持补偿费按开采量计征，应于每季度终了的次月15日内据量申报缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《贵州楷毅煤业有限责任公司贵州百里杜鹃大水乡大安煤矿（兼并重组）水土保持方案报告书技术评审意见》的函

贵州省水利厅

2022年8月31日

（此件公开发布）

抄送：省能源局、省生态环境厅、省税务局，毕节市水务局、黔南州水务局，百里杜鹃管理区水务和生态移民局、惠水县水务局。

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司。

贵州致远工程技术咨询有限公司。