黔水保函〔2022〕130号

省水利厅关于金沙县沙土镇渝南煤矿

（优化重组）露天开采水土保持方案的批复

贵州省金沙县兴吉矿业有限责任公司：

你公司《关于审批<贵州省金沙县兴吉矿业有限责任公司金沙县沙土镇渝南煤矿（优化重组）露天开采水土保持方案报告书>的申请》收悉。贵州省水土保持技术咨询研究中心对该项目水土保持方案报告书进行了技术评审，基本同意技术评审意见，现批复如下：

一、项目基本情况

金沙县沙土镇渝南煤矿（优化重组）位于毕节市金沙县沙土镇境内，其优化重组方案：保留金沙县沙土镇渝南煤矿（含配对关闭金沙县毛栗山煤矿），关闭平塘县牙舟煤矿（含配对关闭平塘县吉荣煤矿）。优化重组前：原渝南煤矿已编报水土保持方案，并通过水土保持设施验收；原毛栗山煤矿未编报水土保持方案,占地面积纳入本次优化重组防治责任范围;原牙舟煤矿已编报水土保持方案，未开展水土保持设施验收；原吉荣煤矿未编报水土保持方案，经专家现场调查，未满足水土流失治理要求。

金沙县沙土镇渝南煤矿（优化重组）露天开采设计生产规模100万吨/年，主要由采掘场区、表土临时周转场区、生产系统Ⅰ区和生产系统Ⅱ区组成，总占地面积342.78公顷（新增占地339.91公顷），其中永久占地342.48公顷、临时占地0.30公顷。工程建设期开挖土石方总量847.45万立方米（含表土剥离15.38万立方米），回填土石方9.40万立方米（含表土回覆1.37万立方米），综合利用土石方824.04万立方米（全部用于金沙县沙土镇汇鑫煤矿市场化矿山生态修复整改项目回填利用），余方表土14.01万立方米（堆放至表土临时堆放场地、用于采掘场覆土整治）；生产运行期产生的废弃土石方继续回填利用，回填结束后另选外排土场，外排土场启用前应另行编报水土保持方案。项目建设总投资76220.91万元，其中土建投资3894.08万元，总工期为12个月，预计2023年6月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持分析与评价结论。

（二）基本同意水土流失防治责任范围面积为342.78公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）基本同意建设期水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（五）基本同意建设期及生产期的水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意建设期及生产期的水土保持工程施工组织及进度安排。

（七）基本同意建设期水土保持总投资为1661.64万元（主体计列753.13万元、方案新增908.51万元）。其中：工程措施915.45万元，植物措施30.05万元，临时措施4.80万元，监测措施40.85万元，独立费用238.76万元，基本预备费23.84万元，水土保持补偿费407.89万元。

- （八）基本同意生产期用于水土流失治理的水土保持总投资为5327.90万元，其中工程措施费4671.66万元，植物措施179.70万元，临时工程投资86.87万元，监测措施费389.67万元。

三、建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案，优化施工工艺，做好水土保持措施后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离与保护利用。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制建设及生产期间可能造成的水土流失。

（三）按承诺做好平塘县牙舟煤矿水土保持设施验收和平塘县吉荣煤矿水土流失治理工作。

（四）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（五）切实做好建设期及生产期水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州水土保持大数据平台（http://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

- （六）切实做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

- （七）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳建设期水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目建设期水土保持补偿费407.89万元，应于征用地结束后开工前一次性缴纳；开采期（生产期）水土保持补偿费按开采量计征，应于每季度终了的次月15日内据量申报缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目在投产使用前应通过建设期水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。开采结束后应及时开展闭矿后水土保持设施自主验收报备工作。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设项目法人须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《贵州恒达煤业有限责任公司金沙县高坪乡鑫达煤矿（优化重组）露天开采水土保持方案报告书技术评审意见》的函

贵州省水利厅

2022年8月9日

（此件公开发布）

抄送：省能源局、省生态环境厅、省税务局，毕节市水务局、黔南州水务局，金沙县水务局、平塘县水务局。

贵州省水土保持技术咨询研究中心。

贵州利吉尔生态工程有限公司。