黔水保函〔2022〕168号

省水利厅关于江津（渝黔界）经习水至古蔺

（黔川界）高速公路水土保持方案变更报告书的批复

贵州江习古高速公路开发有限公司：

你公司《关于审批〈江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路项目水土保持方案变更报告书〉的申请》已收悉。贵州省水土保持科技示范推广中心对该项目水土保持方案变更报告书进行了技术评审，基本同意该评审意见，现批复如下：

一、项目建设及变更情况

- 江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路位于遵义市习水县境内，线路全长80.996公里。2013年11月，省水利厅以“黔水保〔2013〕294号”对江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路水土保持方案予以批复。工程建设发生重大变化：挖填土石方总量由原批复的2500.93万立方米增加至4497.74万立方米，增加30%以上；弃渣场由原方案设置的19处增加至40处（其中新设置37处），占地面积为53.09公顷。按照《贵州省生产建设项目水土保持管理办法》的规定，建设单位重新编报《江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路水土保持方案变更报告书》。

- 变更后，江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路主要由路基工程区、桥梁工程区、隧道工程区、互通工程区、沿线设施区、施工便道区、施工生产生活区和弃渣场区组成，总占地面积618.23公顷（新增占地49.69公顷），其中永久占地548.77公顷、临时占地69.46公顷。工程建设开挖土石方2544.88万立方米（含表土剥离102.89万立方米），外借表土0.71万立方米，回填利用土石方1953.45万立方米（含表土回覆103.60万立方米），废弃土石方592.14万立方米堆放至项目设置的弃渣场内。项目建设总投资101.74亿元，其中土建投资74.84万元，总工期为62个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意变更后项目的水土保持分析评价结论。

（二）基本同意变更后水土流失防治责任范围面积为618.23公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

- （四）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意变更后水土保持总投资为31203.83万元（主体计列29590.49万元、新增1613.34万元）。其中：工程措施24222.06万元，植物措施5983.95万元，监测措施82.0万元，临时措施575.75万元，独立费用216.78万元，基本预备费63.66万元，水土保持补偿费59.63万元。

三、建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持变更方案，落实各项水土保持措施，有效防治施工期间造成的水土流失。

（二）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州水土保持大数据平台（http://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（四）做好水土保持工程监理，确保工程建设质量和进度。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳建设期水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目建设期水土保持补偿费59.63万元，应于批复送达后15日内一次性缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目应及时开展水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设项目法人须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路（变更）水土保持方案变更报告书》技术评审意见的函

贵州省水利厅

2022年10月10日

（此件公开发布）

抄送：省交通运输厅、省生态环境厅、省税务局，遵义市水务局，习水县水务局。

贵州省水土保持科技示范推广中心。

贵州凯龙实业有限公司。