黔水保函〔2022〕166号

省水利厅关于瓮福磷矿延伸开采技术改造项目

（变更、延期）水土保持方案变更报告书

的批复

瓮福（集团）有限责任公司：

你公司《关于对〈瓮福磷矿延伸开采技术改造项目（变更、延期）水土保持方案报告书〉进行审查审批的请示》收悉。贵州省水土保持科技示范推广中心对该项目水土保持方案变更报告书进行了技术评审，基本同意技术评审意见，现批复如下：

一、项目变更情况

瓮福磷矿延伸开采技术改造项目位于黔南州福泉市道坪镇境内。2014年，省水利厅以“黔水保函〔2014〕47号”对瓮福磷矿延伸开采技改项目水土保持方案予以批复，方案批复后，省经信委、福泉市工信局分别对其项目延期、变更进行重新备案确认。由于主体设计优化调整，水土保持方案发生重大变更：水土保持措施布局发生变化；表土剥离量由7.1万立方米减少至3.38万立方米，减少30%以上；植物措施面积由67.13公顷减少至18.81公顷，减少30%以上；新设废石场1个，堆渣量为63.44万立方米。按照《贵州省生产建设项目水土保持管理办法》的规定，建设单位重新编报了《瓮福磷矿延伸开采技术改造项目（变更、延期）水土保持方案变更报告书》。变更后：瓮福磷矿延伸开采技术改造项目（变更、延期）生产规模为350万吨/年，主要由英坪区和磨坊区组成，总占地面积45.93公顷，其中：永久占地33.31公顷、临时占地12.62公顷。工程建设开挖土石方91.23万立方米（含表土剥离3.38万立方米），回填土石方27.79万立方米（含表土回覆3.38万立方米），废弃土石方63.44万立方米，堆放至项目设置的废石场内。项目建设总投资288868.13万元，其中土建投资85493.64万元，总工期为38个月，预计2024年11月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价结论。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围面积为45.93公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

- （四）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意建设期水土保持总投资为1435.9万元(主体已列760.92万元、方案新增674.98万元)。其中：工程措施855.03万元，植物措施68.48万元，监测措施78.0万元，临时措施费46.03万元，独立费用186.29万元，基本预备费23.65万元，水土保持补偿费178.42万元（已缴纳）。

三、生产建设单位在项目生产建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案,做好水土保持措施后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离与保护利用，废弃土石方应及时运至废石场内。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间造成的水土流失。

（三）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州水土保持大数据平台（http://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（五）落实并做好水土保持工程监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。开采期水土保持补偿费按开采量计征，应于每季度终了的次月15日内据量申报缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《瓮福磷矿延伸开采技术改造项目（变更、延期）水土保持方案变更报告书技术评审意见》的函

贵州省水利厅

2022年10月8日

（此件公开发布）

抄送：省工信厅、省生态环境厅、省税务局，黔南州水务局，福泉市水务局。

贵州省水土保持科技示范推广中心。

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司。