黔水保函〔2022〕132号

省水利厅关于江口县军屯水库工程

水土保持方案变更报告书的批复

江口县重点水源工程建设管理中心：

你单位《关于对〈贵州省江口县军屯水库工程水土保持方案变更报告书〉进行审批的请示》已收悉。中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司对该项目水土保持方案变更报告书进行了技术评审，基本同意该评审意见，现批复如下：

一、项目建设及变更情况

- 江口县军屯水库工程位于铜仁市江口县怒溪镇境内，属小（1）型水库，工程任务为农村人畜饮水、灌溉用水。2015年5月，省水利厅以“黔水保〔2015〕42号”对江口县军屯水库工程水土保持方案予以批复。工程建设发生重大变化：原方案设置的弃渣场未启用，新设弃渣场1处（占地面积4.01公顷、堆渣量17.19万立方米）；表土剥离量由原批复的2.16万立方米减至1.45万立方米，减少30%以上；原方案设置的石料场取消，调整为外购砂石料。按照《贵州省生产建设项目水土保持管理办法》的规定，建设单位重新编报《江口县军屯水库工程水土保持方案变更报告书》。

- 变更后，江口县军屯水库工程主要由大坝枢纽区、输水工程区、交通道路区、施工生产生活区、弃渣场区、专项设施复建区及水库淹没区组成，总占地面积31.47公顷（新增占地3.40公顷），其中永久占地21.47公顷（含水库淹没区11.91公顷）、临时占地10.0公顷。工程建设开挖土石方26.93万立方米（含表土剥离1.45万立方米），回填土石方9.74万立方米（含表土回覆1.45万立方米），废弃土石方17.19万立方米堆放至新设置的弃渣场内。项目建设总投资12162.0万元，其中土建投资5224.49万元。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意变更后项目的水土保持评价结论。

（二）基本同意变更后水土流失防治责任范围面积为31.47公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

- （四）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意变更后水土保持总投资为479.67万元（已实施452.44万元、新增27.23万元）。其中：工程措施233.29万元，植物措施10.54万元，临时措施102.60万元，独立费用107.68万元（含监测费30.0万元），基本预备费13.40万元，水土保持补偿费12.16万元（已缴纳8.08万元、新增4.08万元）。

三、建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持变更方案，落实各项水土保持措施，有效防治施工期间造成的水土流失。

（二）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州水土保持大数据平台（http://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（四）做好水土保持工程监理，确保工程建设质量和进度。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳建设期水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目还需缴纳建设期水土保持补偿费4.08万元，应于批复送达后15日内一次性缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。

五、本项目应及时开展水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设项目法人须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《贵州省江口县军屯水库工程水土保持方案变更报告书技术评审意见》的函

贵州省水利厅

2022年8月9日

（此件公开发布）

抄送：省发展改革委、省生态环境厅、省税务局，铜仁市水务局，江口县水务局。

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司。

贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司。